המפרט הטכני

.1 תיאור העבודות

העבודות הכלולות במסגרת חוזה זה הן עבודות חפירה, בטון יצוק באתר יצור והתקנת קונסטרוקציית פלדה של קירוי רחוב מסחרי

מודגש בזאת כי תנאי יסודי להשלמת העבודות וקבלתן הוא ביצוען המדויק לפי הרומים

והממדים המצוינים בתוכניות לביצוע .

2. איכות העבודה והחומרים

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן והעבודות שיבוצעו על ידו יהיו מהסוג והאיכות המתוארים במפרט זה, בתוכניות, במפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון – ההוצאה לאור, ובתקנים המצוינים בהם. האמור בחלק זה של החוזה ובתוכניות עדיף על האמור

במפרט הכללי.

איכות החומרים והעבודות תיקבע בהתאם לאמור בסעיף 23 של התנאים הכלליים. כל החומרים המוכנים והמוצרים יסופקו לאתר עם תיעוד להוכחת התאמתם ותעודות

משלוח בהן יפורט סוג המוצר, איכותו, שם היצרן, שם הספק והאתר לו הם מיועדים.

3. השימוש במפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון

הפרקים מתוך המפרט הכללי (במהדורתם האחרונה) אשר לפיהם יש לבצע את העבודה הם:

00 – פרק מוקדמות 01 – עבודות עפר 02 – בטון יצוק באתר

-11  צביעה

19 – מסגרות חרש

4. בדיקות מעבדה

בדיקות המעבדה יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת ע"י הממונה על התקינה, אלא אם כן אישר המהנדס מראש מעבדה אחרת לביצוע בדיקות שאינן דרושות על פי חוק או תקנות או שאינן

דרושות לבדיקת התאמה לתקנים. בדיקות המעבדה יהיו על חשבון הקבלן ומחירן יהיה כלול במחיר העבודות המפורטות בכתב

הכמויות. המהנדס יהיה ראשי לבצע בכל עת בדיקות מעבדה נוספות על חשבונו באמצעות מעבדות מאושרות ותוצאות הבדיקות ישמשו לצורך בדיקת התאמתן של העבודות והחומרים

לדרישות המפרט ויהוו חלק בלתי נפרד ממערכת בדיקת ובקרת האיכות של העבודות .

5. מנהל עבודה

במידה ונדרש מנהל עבודה על פי תקנות הבטיחות בעבודה – התשמ"ח 1988 לצורך ביצוען של עבודות מהסוג המפורט בחוזה זה, ימנה הקבלן מנהל עבודה מטעמו (להלן "מנהל עבודה

לבטיחות.)" ראה גם האמור בחלק 3 לחוזה בהקשר לכך. כמוכן ימנה הקבלן מנהל עבודה רשום על פי "תקנות רישום קבלנים" לעבודות הנדסה

בנאיות (מנהל עבודה,) התשמ"ב - 1982 והתוספות.

יתכן כי הפונקציות הנ"ל יתמלאו ע"י שני עובדים נפרדים או עובד יחיד.

מנהל העבודה לבטיחות יהיה נוכח באתר במהלך העבודות. לא יותרו כניסת עובדים למתקנים וביצוע עבודות כלשהן ללא נוכחותו של מנהל העבודה

לבטיחות במקום.

6. מודד מוסמך

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מודד מוסמך (להלן "המודד)" על חשבונו. התוויות כל חלקי העבודות הדורשים זאת יעשו באמצעות המודד. בכל עת שידרוש המהנדס, לצורך בדיקת העבודות, יזמין הקבלן את המודד לאתר. המודד יאשר בכתב למפקח כי העבודות

בוצעו בהתאם לתוכניות וידווח לו על כל סטייה מהמתוכנן. כל עבודות המדידה הדרושות כמתואר לעיל ובמקומות אחרים בחוזה זה ייעשו על חשבון

הקבלן.

המדידות המינימליות הנדרשות לביצוע העבודה הן :

א. בדיקת המדידות שנעשו ע"י מודד החברה ואישורן . ב.  התווית צירי העבודה, סימון המפלסים הנדרשים , וסימון  המיקום המדוייק של כל

תחנה ע"פ הנחיות התכניות לביצוע .

ג.  הכנת תכנית עדות של עבודות הבניה בגמר עבדות הבטון

ד.  הכנת תכנית עדות של מיקום התחנות וכן מפלסהם הסופיים .

הבהרה: בגמר כל שלב יוגשו תוצאות המדידה לאישור המהנדס. על מודד הקבלן לסמן ע"ג תכניות המדידה את הגובה אשר נמדד בשטח מול הגבוה המתוכנן בתכנית . ואחר ביצוע שלב

זה יגיש הקבלן את תכנית העדות למתכנן ולמנהל הפרויקט .

7. צוות ניהול האתר על ידי הקבלן

הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצורכי התאום והפיקוח על

העבודה ראש צוות בעל ניסיון בנושא עבודה זו  וכן מנהל עבודה מוסמך באם ידרשו התקנות

אשר יהיה אחראי לבטיחות האתר ע"פ הדרוש ע"פ הנחיות התמ"ת .

עבודתו עם הגורמים המוסמכים ולינקוט

על הקבלן לתאם מראש

8. חשמל

באתר קיימת מערכת חשמל

בכל אמצעי הזהירות הדרושים.

9. מתקנים תת קרקעים

קווי חשמל, תקשורת וקווי דלק תת-

בהם יעבוד הקבלן מצויים בקבת שטח העבודה

במוקדים

בכתב לפני ביצוע כל

קרקעיים אשר חלקם מסומנים וחלקם לא . הקבלן יקבל אישור המפקח

עבודת חפירה או הידוק בשטחי העבודה.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת פגיעה במתקנים ובמערכות התת-קרקעיות,

כולל חפירה ידנית ושימוש בציוד הידוק וציוד חפירה קל.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לפגיעה במתקנים התת-קרקעיים ויישא בכל ההוצאות הכרוכות

בפיצוי ובתיקון הנזק.

10. סילוק פסולת

סילוק הפסולת מהעבודות ייעשה על חשבון הקבלן ועל אחריותו והתמורה לכך תהיה כלולה

במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

הקבלן יפנה את הפסולת למקום פינוי המורשה ע"י הרשויות ובתיאום עמן.

הקבלן יציג למהנדס אישור בכתב מהרשויות למקום לפני ביצוע הפינוי ואחרי הפינוי .

11. הוראות החברה לבטיחות

על הקבלן לספק על חשבונו ולהחזיק באתר:

א. עזרה ראשונה – הקבלן אחראי לכך כי בכל עת שהותו באתר יימצאו במקום אמצעי עזרה ראשונה מתאימים. כמו-כן הקבלן יהיה אחראי לכך שבכל משמרת יהיה לפחות עובד אחד הבקיא בשימוש

באמצעי העזרה הראשונה האמורים.

ב. רכב חירום – הקבלן אחראי לכך שבכל משמרת ימצא באתר רכב אשר יתאים לשמש כרכב חירום בעת הצורך. הרכב ימצא באתר בכל

עת שמתבצעת בו פעילות כלשהי.

ג. ת – הקבלן יתקין גדר בטיחות, סביב חפירותיו ובמקומות עבודה בהם יש צורך למנוע כניסה , ולמניעת נפילת אנשים, כלי עבודה וחומרים. הקבלן יתחזק את הגדר במשך כל תקופת

העבודות.

ד. עבודות בגובה ובשטח מוקף  – עובדי הקבלן יהיו בעלי הסמכה לעבודה בגובה ובשטחים מוקפים

על פי החוק , במידה ויהיה עליהם לעבוד בתנאים כאלה.

ה. פיגומים וציוד הרמה – לצורך ביצוע עבודותיו ידרש הקבלן להשתמש בפיגומים ובציוד הרמה. ציוד זה ישא את כל המסמכים הדרושים על פי החוק.וכן פיגום יותקן ויאושר רק ע"י אדם

שהרשיי לכך ע"פ התקנות

ו.  אמצעי כיבוי אש - אמצעים לכיבוי אש יסופקו לקבלן על ידי החברה בתחילת העבודה. הקבלן

יעבור הדרכה מטעם החברה על השימוש בציוד הכיבוי. הקבלן אחראי על תקינותו בכל עת של ציוד הכיבוי שנמסר לו והוא יהיה אחראי להחזרתו לחברה כשהו במצב תקין וכפי שנמסר לו

בתחילת העבודה.

תקציר תקנות הבטיחות של החברה

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לאמור בנספח לחוזה: "תקציר תקנות הבטיחות של החברה"

הנהוגים במתקני החברה ואשר על פיהם יש לפעול גם במתקן אשר בו מתבצעות עבודות אלו.

הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי על הוצאות ועיכובים שייגרמו לו עקב מילוי התקנות הנ"ל.

מנהל עבודה לבטיחות

הקבלן ימנה מנהל עבודה מתאים לפי תקנות הבטיחות לפני תחילת העבודות ויודיע על כך בטופס

מתאים למפקח העבודה האזורי. העתק של הטופס יועבר לידיעת המהנדס.

.12 עדיפות בין מסמכי החוזה

בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש בין התיאורים והדרישות אשר

במסמכים השונים, יחשב סדר העדיפויות לפי סדר הרישום להלן:

א. הנחיות מנהל הפרויקט בכתב.

ב.  תכניות.

ג. כתב כמויות .

ד. מפרט מיוחד.

ה. מפרט כללי.

ו. תקנים.

בנוסף לאמור לעיל חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו-משמעות ו/או פרוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת ליבו של המהנדס על כך לפני ביצוע עבודה כלשהיא ולקבל

הוראותיו של המפקח לגבי הטיב, אופן הביצוע, התקן והבדיקות שיש לבצע וכו.'

13. עבודות עפר

  - כללי

- פרק זה במפרט הטכני המיוחד בא להשלים את הוראות פרק 01 - "עבודות עפר" במפרט הכללי.

- במונחים "חפירה", "חציבה", "חפירה/חציבה" הכוונה לעבודות חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע והסלע ללא הבדל.

  - תאור עבודות העפר

- עבודות העפר יכללו בין היתר:

עבודות הכנה אשר יכללו פירוק ריצוף/אספלט, ניקוי, חישוף וחפירת לגישוש מערכות הקיימות.

חפירת בורות  לצורך קידוח כלונסאות יסוד

פינוי חומרים פסולים, פסולת ועודפים לאתר מורשה;

הידוק שתית  של קרקע טבעית.

שאר עבודות העפר הדרושות לביצוע של יסודות

- העבודה תבוצע עפ''י המפרט והתכניות לפי השלבים בתכנית העבודה שיגיש הקבלן לאישורו המזמין וע"פ הוראות המפקח.

  - ניקוי השטח

כל שטח המיועד לחפירה ינוקה מגרוטאות, שאריות וכל פסולת אחרת וכד' שיפונו מן האתר למקום שיתאם הקבלן עם בעלי אתרי הפסולת לשם סיכם הקבלן מראש לסלק את פסולת הניקוי.

  - חפירה

    - חפירה - כללי

- אין לחפור בעומקים גדולים מאלו המופיעים בתכניות.

- זהירות! החפירה  תבוצע סמוך לתשתיות הקיימות הרגישות . יש לחפור בזהירות ובנוכחות מפקח צמוד.

- מילוי חוזר  יעשה בחומר לפי הנחיות שבתכנית

- הידוק המילוי ייעשה במכבשי יד ויברציוניים . במידת הצורך, יבוצע הידוק במהדקי יד פניאומאטיים לקבלת הצפיפות הנדרשת

- על הקבלן להציג למנהל הפרויקט את שיטת ההידוק והכלים לפני תחילת העבודה.

עבודות בטון יצוק באתר

פרק זה במפרט המיוחד בא להשלים את הוראות פרק 02 - עבודות יציקת בטון באתר, במפרט הכללי. ההשלמה בפרק זה כוללת הוראות מיוחדות לביצוע עבודות בטון לביסוס, קירות והשלמות יציקה וכל עבודת יציקת בטון אחרת שתידרש.

  - תיאור עבודות הבטון היצוק באתר

- עבודות הבטון באתר כוללות בין היתר את האלמנטים הבאים:

בסיסים על גבי גגונים הקיימים ;

כלונסאות

- העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה המצורפות לתיק התכניות, ולפי ההנחיות במפרט.

  - סוגי הבטון

- כל עבודות היציקה של הבטון באתר תבוצענה ע"י בטון מובא, המיוצר במפעל בטון בעל תו תקן, המאושר ע"י המפקח. לא תותר הכנת בטון באתר.

- סוג הבטון יהיה כמצוין בתכניות הקונסטרוקציה. במקומות בהם לא מצוין הבטון יהיה מהסוגים הבאים:

ב-30, אלמנטים קונסטרוקטיביים.

ב-20, כמצע בטון הפלסה (בטון רזה) או לצורך מילוי חוזר סמוך ליציקת בטון.

- בכל מקום בו יש סתירה בסוג הבטון בין תכניות אדריכליות, צנרת וקונסטרוקציה – תינתן עדיפות לכתוב בתכניות הקונסטרוקציה.

- הבטון יעמוד בדרישה לדרגת חשיפה 3 עפ"י התנאים המפורטים בת"י 118.

- תנאי הבקרה הנדרשים לכל סוגי הבטון יהיו טובים, לפי התנאים בת"י 118.

- במידה והקבלן יחליט על הוספת תוספים כלשהם לבטון לצורך התקשות מהירה או שימוש בבטון מיוחד בעלות גבוהה יותר לצורך עמידה בלוחות הזמנים לביצוע, יהיה זה באחריותו ועל חשבונו, ולא תהיה לו דרישה כספית כלשהי כלפי המזמין.

- כל ההוצאות הכרוכות בבצוע הדיגום, באחסון הקרקע, בפינוי לאתר מורשה וכל התשלומים הכרוכים בכך יחולו על הקבלן.

  - כיסוי בטון על מוטות זיון פלדה

- הכיסוי הנקי (נטו) של בטון מעל מוטות פלדת זיון לרבות חישוקים יהיה לפחות כמפורט להלן (אלא אם מסומן אחרת בתכניות): בפני בטון הבאים במגע עם הקרקע או האוויר - 5 ס"מ, אלא אם צוין אחרת בתכניות.

- אבטחת שמירת עובי כיסוי הבטון ייעשה אך ורק על ידי שימוש באביזרים סטנדרטיים תקניים מפלסטיק או בטון סיבי שיאושרו מראש על ידי המפקח.

    - אשפרה ופירוק תבניות

- האשפרה תתבצע בהתאם לאמור בת"י 1923 ות"י 466 חלק 1. האשפרה לאלמנטים השונים במבנים תתבצע לפי המפורט להלן:

- אשפרה של יסודות הקידוח, מבנה החשמל ומבנה ההכלרה לפי ההנחיות בתכ' מס' 18084203.

- פירוק טפסות יעשה לאחר המועדים הקבועים בת"י 466 חלק 1 ות"י 904. על הקבלן לבקש את אישורו של המתכנן לפירוק טפסות במועדים הקצרים מהמועדים הרשומים בתקינה הישראלית.

    - בדיקת בטון

- איכות וחוזק הבטון ייבדקו על ידי מעבדה מוסמכת. תוצאות הבדיקות יועברו למפקח בשני עותקים. כל הבדיקות עפ"י ת"י 26 על כל חלקיו.

- הקבלן ידאג לנוכחות המעבדה בכל יציקה ויציקה לשם לקיחת דגימות ובדיקות אחרות לפי דרישות המפקח.

- המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות נוספות לפי הצורך, בכל שלבי העבודה, וכמו כן לבדוק את הבטון בכל המצבים, לפני, תוך כדי ואחרי היציקות.

- תוצאות הבדיקות יחייבו את הקבלן, כל החומרים וכל עזרה בכוח-האדם ובציוד בקשר עם הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן.

    - סיבולת

דרגת הסיבולת של עבודות הבטון לפי ת"י 789.

  - פלדת זיון

- כל מוטות הזיון הינם מפלדה מצולעת בחוזק רגיל ובעל כושר הדבקות משופר לפי ת"י 4466/3, מפלדה חלקה לפי ת"י 4466/2, ומרשתות מרותכות מפלדה מצולעת, משוכה לפי ת"י 4466/4.

- כל המשלוחים של פלדת הזיון יהיו מלווים בתעודות מאת היצרן ומעבדה מאושרת המעידות על תכונות הפלדה, והתאמתן לתקן.

- הקבלן לא יכניס לאתר פלדת זיון שלא נבדקה או ללא תעודות חיוביות.

- המפקח רשאי לבצע על חשבון הקבלן בדיקות נוספות בכל שלבי העבודה, לפני ואחרי הרכבת פלדת הזיון, לפני ואחרי סגירת הטפסות, ולאחר יציקה הבטונים. תוצאות הבדיקות יחייבו את הקבלן.

- מוטות פלדה ורשתות שנפסלו יורחקו מהאתר ולא יחויבו. על הקבלן מוטלת החובה להגיש למפקח את תוצאות הבדיקות לפני השימוש בפלדה.

- המפקח יהיה רשאי לדרוש הריסת בטון במידה ויתברר שפלדת הזיון בו פגומה או לא מתאימה לתקן וכל ההוצאות בגין ההריסה, התיקון ו/או היציקה מחדש, יחולו על הקבלן, לרבות ההוצאות בגין הספקת פלדת זיון חדשה המתאימה לדרישות התקנים.

- עובי כיסוי הבטון יהיה כמפורט בסעיף ‎2.3 לעיל.

- כיסוי הבטון על פלדת זיון חל גם על חוטי קשירה. לא יהיה מגע בין מוטות פלדה, הזיון והטפסות, זה כולל גם מגע בלתי ישיר.

לשם שמירת המרחק בין מוטות פלדת הזיון והטפסות ישתמש הקבלן במרווחים טרומיים חרושתיים סטנדרטים המתאימים למידות הנדרשות. המרווחים יהיו  עשויים מחומר פלסטי או בטון ויתאימו ליישום בהתאם לקוטרי הברזל השונים ומרווחי הכיסוי השונים הנדרשים. סוגי המרווחים יקבלו אישור מראש של  המפקח. בשום מקרה ל

כלונסאות

העבודות כוללות קידוח כלונסאות לעומק עד כ- 2.5 מ' מפני קרקע, העבודות יבוצעו בהתאם לאמור בפרק 23 של המפרט הכללי .

. מבצע קידוחים הוא קבלן בעל ניסיון של מעל 5 שנים (אחרונות) לפחות .המפעיל של מכונת הקידוח יהיה בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע כלונסאות

. סימון מיקום הכלונסאות בעבודה זו יעשה ע"י המודד.

ציוד הקידוח ויציקת הבטון

העבודות יבוצעו באמצעות מכונה בשיטת קידוח ביבש

בטון

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יהיה הבטון בטון מובא מסוג ב-30

הצמנט לא תקטן מ- 400 ק"ג למ"ק. תערובת הבטון תועבר לאישור המהנדס. גודל האגרגט המרבי בבטון לא יעלה על 14 מ"מ. הקבלן והמפקח יוודאו כי תכונות הבטון המצוינות לעיל רשומות בתעודת המשלוח. העתקים של תעודת המשלוח תצורף לטופס בקרת האיכות של כל כלונס.

פלדת הזיון בכלונסאות

פלדת הזיון של הכלונס תהיה בצורת כלוב עשוי ממוטות ישרים המרותכים לחישוק לולייני עגול בכל המפגשים ביניהם, על פי התוכניות. כל מוטות הפלדה ואביזרי המתכת יהיו מפלדה רתיכה ויתאימו לדרישות ת"י 4466 חלקים 3 ו- 5 עבור פלדה רתיכה, או סוג הפלדה כנדרש. מוטות הזיון יהיו מפלדה מצולעת בעלי קוטר מינימלי של 12 מ"מ. המוטות המרכיבים את כלוב הזיון יותקנו בדיוק בהתאם לאמור בתוכניות. אין להתקין בכלובים חלקי מוטות או מוטות מאורכים שונים מאלו המצוינים בתוכנית. חישוקים וחישוקים לולייניים יהיו מברזל מצולע רתיך המתאים לדרישות ת"י 4466 חלק 3 .קוטר החישוקים יהיה 6 מ"מ לפחות. אורך החפיה של החישוק הלולייני יהיה 3.1 מאורך העיגון התקני ובנוסף יבוצעו ווים בזווית 135 מעלות בקצוות הלוליינים שבחפיה. אסור השימוש ברשתות פלדה מרותכות המתאימות לת"י 4466 חלק 4) ראה ת"י 413.( יש להשתמש באמצעים מאושרים כדי להבטיח כי עובי כיסוי הבטון על הזיון יהיה 5 ס"מ או מידה אחרת על פי התוכניות.

.19 מסגרות חרש

19.1.  תאור כללי של העבודות

.1 יצירה והתקנת קורות הפלדה וראשי עמודים מגולוונים .

19.2. רשימת מסמכים טכניים מחייבים

המסמכים שאינם מצורפים:

 המפרט הכללי שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת

בהשתתפות משרד הבטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ - פרק 19

עבודות מסגרות חרש - ,1985 כולל פרק 00 - מוקדמות לנ"ל.

 התקן הישראלי 1225 – חוקת מבני פלדה.

 התקנים BS5950 או AISC במהדורה אחרונה.

 התקן הבינלאומי 630-1980-ISO לקביעת הפלדות.

 התקן הבינלאומי 1-187/150-898 לקביעת הברגים.

 התקן הבינלאומי 2-1980/150-898 לקביעת האומים

עבור כל

"shop drawing"

. 19.3. תכניות הקבלן

על הקבלן, במסגרת עבודתו, להכין תכניות בית מלאכה

האלמנטים המצויים במבנה משלב ייצור האלמנטים הבודדים, ועד להרכבתם הסופית

, כפי

על התכניות מצורפות של המתכנן

מרכיבי המבנה תוך התבססות

במבנה. לכלל

שמפורט בת"י 1225 סעיף A – "תכניות למבני פלדה." התכניות יוגשו בצורה ממוחשבת .

.2  תכניות בית המלאכה של הקבלן תהיינה תכניות בקנה מידה מתאים לכל אלמנט המהווה

יחידה שלמה לצורכי יצור והקמה, ויכלול בין השאר גם את גודל האלמנטים, חירור

מתאים, סוג הריתוך, עובי הריתוך וכן תכניות הרכבה אשר יבהירו את סוגי הברגים,

האומים והדיסקיות הנחוצים וכל הנדרש לקבלת תמונה שלמה ומלאה לטיפול

בקונסטרוקציה, בנוסף לתכניות אלמנטי הפלדה יכין הקבלן תכניות פרישת פחים

צורתיים ופנלים כולל מחברים סגירות קצה, פלשונגים, אטמים וכיוב.'

.3  התכניות והחישובים יובאו לאישור המהנדס והמתכנן, והקבלן מתחייב לבצע תיקונים

רק עם אישור

תקפות בתור אסמכתא לייצור

בהם ככל שיידרש. תכניות הקבלן תהיינה

המתכנן חתום עליהן.

של המוצר

.4 בכל מקרה של חילוקי דעות, הפוסק היחיד והבלעדי בכל היבט הנדסי בלבד

יהיה המתכנן בלבד

.5 כל היבט היציבות הזמנית של הקונסטרוקציה בשלביה השונים של ההרכבה היא באחריות

הקבלן. עליו לתכנן מערכת זו לפי דרך הרכבתו ולהוסיף אלכסוני ייצוב או קורות עזר

כל מערכות עזר אלו יפורקו עם סיום העבודה באותו שלב ויאפשרו

שידרש

תומכות ככל

ביצוע סדיר של עבודות מאוחרות יותר בקומות שפונו מעבודות הקונסטרוקציה

.6 הבהרה: הקבלן לא יוכל להתחיל לייצר את קונסטרוקצית המבנה והרכבים ללא אישור

מפקח ומהנדס הפרויקט בכתב .

19.4.

.  כל האלמנטים יוכנו בבית המלאכה ורק אביזרים כגון, חיבור אלמנטים שפורקו לצורכי

הובלה ייעשו באתר. הן בבית המלאכה והן באתר יעסיק הקבלן מסגרים ורתכים

על הקבלן להציגם טרם תחילת

עיסוקם.

מקצועיים בעלי תעודות מתאימות לתחומי

הייצור לאישור המהנדס

.  כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת טיב, עפ"י תהליכים שיאושרו ע"י

המפקח , תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח במהלך ביצוע העבודה.

נקודות בדיקה מחייבות בתהליך הייצור ובגמר הייצור טרם אספקה :

-  תעודות טיב חומר.

-  מידות ועקומיות אלמנטים

-  תעודת הסמכת רתכים.

-  טיב הכנת אלמנטים לריתוך.

-  טיב הריתוכים.

-  טיב הכנת אלמנטים לגילוון וצביעה.

-  טיב הגילוון .

. במהלך ייצור האלמנטים יתבצעו ביקורים במפעל המייצר ע"י המזמין והמפקח.

בביקורים אלו ייבדקו מקורות הפלדה, תהליכי ביקורת הטיב שלה, צורת הטיפול במפעל,

בקרת טיב המפעל, אחסנה ארגון להובלה וכיו"ב. על הקבלן להכין לקראת ביקורים אלו את כל המסמכים הרלוונטיים הנ"ל , ולאפשר למזמין או לבאי כוחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את כל המידע

וההסברים בקשר לייצור הפלדה ומקורותיו.

. כל אלמנט לקוי, לפי שיקול דעת המפקח יתוקן או יוחלף עפ"י החלטתו הבלעדית.

. במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר ע"י המפקח בנוגע לטיב המוצר, קרי ריתוך,

ברגים, גוף האלמנט וכד' יישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה מעמיקה של התופעה

שנתגלתה, קרי - בדיקות על קולית וכד' או להחליף רכיב זה .

. לצורכי בטיחות עבודתו, יתקין הקבלן על חשבונו פיגומי עזר, רשתות, סולמות וכל הנדרש

למניעת פגיעה בעובדים או אחרים.

רתך, ולכלוך.

נקיים מכל שאריות

שהם

יימסרו להתקנה בשטח

. רכיבי הפלדה

19.5. הסטיות המותרת (טורלנסים) בהרכבה כדלקמן:

-  בחורי ברגים - 1 מ"מ. -   מפלס פני בורג ביחס למפלס מתוכנן: מקסימום)25+(מ"מ מינימום

.מ"מ )5-(

מחולק ב.600

- גובה המבנה

-   אנכיות עמודים בתחום המבנה

-   סטיות אופקיות של קורות - 3 מ"מ לכל 10 מ' קורה.

* בהמשך לרשום  מעל ו במפרט הכללי בלסעיף 11.10 בת"י ,1225 להלן פירוט

הסיבולות הנדרשות:

א.  סיבולת ייצור

-   עמודים במידת האורך - 2 מ"מ.

-   קורות - במידת האורך - 2 מ"מ.

-   קורות מבניות (מרישים) - במידת האורך - 3 מ"מ.

-   אלמנטי הקשחה - 3 מ"מ.

-   אורכי ריתוך - 1 5 מ"מ.

ב.  סיבולת הקמה והרכבה )1ברגי  העיגון  והחיבור  ומיקומם  יהיה  בהתאם  לדרישות  התכניות ובהתאםלתכניות המפורטות שיכין הקבלן. מידותיהם למיקום לא יסטו

מהמתוכנן. המפקח יודא קיום דרישות אלו

19.6 חלוקת אחריות הנדסית

החלוקה תתבצע לפי קביעת ת"י ,1225 פרק ,4 קרי:

משטר הכוחות באלמנטים.

אחראי לתכניות הכלליות ולקביעת

המתכנן

מטעמו יהיו אחראים לתכניות הייצור ולתכניות ההרכבה.

הקבלן והמתכנן

דיוק העבודה

19.7

בנוסף על הנדרש במפרט הכללי, להלן מספר הוראות השלמה: על הקבלן למדוד ולבדוק את כל הברגים הבולטים מהעמודים ולהתאים חיבור

הקורות על ראשי העמודים. יש לוודא שהברגים יהיו ישרים עם הברגה שלמה כך שאפשר יהיה לסגור כל בורג בשני אומים. עד להרכבת העמודים, ימרחו מוטות

- הכול כלול במחיר המרכיבים

ההברגה בגריז ויוגנו בעזרת צינוריות פלסטיק

השונים - וללא תשלום נפרד.

,ופחי קשר שונים,

קורות מעורגלות

פלדה,

- מפרופילי

פרופילי הקונסטרוקציה

רכיבי הקונסטרוקציה יהיו

.19. 8

וריתוך בתדירות גבוהה מפלדה מעורגלת בחם. הכול בהתאם לתקן ישראלי מס' .1225

סוג הפלדה

להלן פירוט סוגי הפלדה לקונסטרוקציה לפי ת"י 1225 שיש להשתמש בפרויקט זה. על הקבלן להציג למפקח תעודות מפעל העירגול או מעבדה מוסמכת, המעידות על

תכונות הפלדות.

.19.09

Fe360

.1  סוג הפלדה לקורות מעורגלות, פחים, פלטקות, זויתנים וכו,' יהיה

.1225 י"ת לפי )ST.37.2(

.2  סוג הפלדה לקונסטרוקציה העשויה מפרופילי RHS יהיה:

.1225 י"ת לפי (ST.37.2) Fe360

כל צינור מרובע חלול אפילו שמסומן RHS יהיה צינור משוך בקר - עם תפר, אלא אם לא נמצא צנור כזה ואז יהיה צנור מרובע חלול ללא תפר מפלדה בעלת חוזק

גבוה יותר.

.19.09/1  סוגי הברגים

להלן פירוט סוגי הברגים לקונסטרוקציה לפי ת"י 1225 שיש להשתמש בפרויקט זה.

על הקבלן להציג למפקח תעודות מפעל הברגים או מעבדה מוסמכת, המעידות על

תכונות הברגים.

.1   סוגי הברגים לקונסטרוקציית הפלדה שחוזקה 360 Fe יהיו ברגים בדרגת חוזק

.1225 י"ת לפי .8.8

8 מיקרון.

.2   הברגים, האומים והדיסקיות יהיו עם ציפוי קדמיום בעובי

.3  כל הברגים יהיו לפי תקן ת"י 1225 .

למען הסר ספק , יתאמו  הברגים לחוזק המצוין בתוכניות, והפרוט לעיל יתאים רק

עבור מקרים בהם לא צוין סוג הבורג.

.19.10   ייצור והרכבה –כללי

.1   כל מהלך העבודה יתבצע בלווי מודד מטעם הקבלן אשר יוודא את המיקום המצוין

ואת אנכיות ההרכבה.

.2   מבלי לגרוע מאחריות הקבלן בכל צורה שהיא, על הקבלן לקבע  4 נקודות קבע

ביסוד המבנה אשר תשמשנה הן את המבצעים והן את מערכת הפיקוח לבדיקת

אנכיות המבנה ומדידה למניעת עיקול המבנה.

.3   כל רכיבי הפלדה, חומרי הרתך, הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו

תעודות ספק מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית, מוכרת בינלאומית. מיד עם קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות

לביקורת המתכנן .

החומרים יספק הקבלן את כל המידע, המסמכים והתעודות

רכישת

.4   לפני

הנדרשות, בדבר המקור ממנו הפלדה והעזרים אמורים להיקנות, ולקבל את אישור

המנהל לכך.

19.11.   חיבורי ברגים

.1   כל הברגים, האומים והדסקיות יהיו מצופים בגילוון באבץ בעובי 25 מיקרון.

.2  כל הברגים יורכבו עם דסקיות ופחי עזר אשר גם הם יהיו מגולוונים באבץ חם

לעובי 65 מיקרון לפחות.

מישורים משופעים ביותר מ-5% יקבלו דסקיות התאמה משופעות עבור הברגים.

.3  כל הברגים במבנה ייבדקו ויסומנו כנעולים ע"י עובד אחראי לכך מטעם הקבלן.

התהליך יעשה בכל מסירת מיפלס לקראת יציקתו וירשם ביומן העבודה.

.4  ברגי החיבור בעמודים יקבלו דיסקיות קפיציות.

.5  בחורים מוארכים, המרחק הנקי מקצה הרכיב ועד דופן החור לא יקטן ממידת

אורך החור בניצב לכוון הכח ומפעם וחצי אורך החור בכיוון פעולת הכח.

.19.12   ר י ת ו ך

א.  אישור האלקטרודות

לפני התחלת עבודות הריתוך יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של סוגי האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג

וסוג. אישור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית

של הקבלן לאיכות האלקטרודות ולטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן.

ב.  עובי ואורך הריתוך

עובי הריתוך המינימלי יהיה 5 מ"מ אך בכל מקרה לא פחות מעובי דופן האלמנט. במידה ואורך הריתוך לא צוין בתכניות, אורך הריתוכים יהיה כאורך המלא של היקף שטח המגע של שני האלמנטים המחוברים בריתוך, לרבות עבוד פאזות

וחדירה מלאה.

ג.  בקרת איכות הריתוך בדיקה חזותית

-  בהמשך לאמור בסעיף 19037 במפרט הכללי, הפגמים המותרים בריתוך בבדיקה

חזותית יהיו לפי תקן 8563 ,DIN טבלה ,1 בדרגה .BS

- לא יורשו כלל סדקים בריתוך. -  סטיות גדולות מהמותר כפי שמפורט בתקן 8563 DIN יתוקנו או יפסלו לפי

הנחיות המפקח.

-  בבדיקה חזותית יבדקו כל הריתוכים בקונסטרוקציה.

190372

יש להקפיד על ניקוי "השלקה" כדי לאפשר את הבדיקה.

.2  בדיקות ללא הרס בדיקות ללא הרס ייעשו בקונסטרוקציות מרותכות כמפורט בסעיף

במפרט הכללי.

.19.13   עיגון רכיבי הפלדה

עיגון בקוטר ובאורך

הפלדה, יבוצעו באמצעות ברגי

העיגון של חלקי

חיבורי

ברכיבי

המסומנים בתכניות. הקבלן יספק את חלקי העיגון השונים לקונסטרוקציית הפלדה לשם התקנתם

העיגון במבנה אליהם מיועדת

הבטון, ויהיה אחראי להתקנה המדויקת של כל ברגי

להתחבר קונסטרוקצית הפלדה.

אי דיוק במיקום ו/או בהתקנת הקונסטרוקציה ו/או אי התאמת העוגנים הן באחריות

הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן. בעקרון, יוכנסו ליציקות הבטון קבוצות של ברגי עיגון בקטרים שונים, או פלטקות עם קוצים שיתאימו לקליטת עמודי הפלדה. בברגים תהיה הברגה בחלק העליון - הבולט מפני הבטון, וכל קבוצת ברגים תחובר - כדי להבטיח מיקום מדויק - בעזרת חישוקים ואלכסונים. ראשי הברגים - החלק הבולט מפני הבטון - ובתוספת כ10- ס"מ בתוך

הבטון - יגולבנו בטבילה באבץ חם, או בצביעה באבץ קר - בעובי מתאים.

הרכבה בשטח

כל חיבורי הברגים יאובטחו כנגד פתיחה עצמית בעזרת דיסקה קפיצית או שני אומים. במידת הצורך - לפי החלטת המתכנן - תבוצע גם נקודת ריתוך להבטחת מניעת פתיחה

עצמית. על הקבלן לקחת בחשבון את כל אמצעי השינוע וההרמה של אלמנטי הפלדה. פרטי חיבור אלמנטים יבוצעו בהתאם לתוכניות. במקומות שנדרשים עבור ריתוך חריצים
19.14.

בצנורות - יבוצעו החריצים רק במכונה ולא באוטוגן. קצוות צנורות ועמודים יסגרו

בפח פלדה בעובי 4 מ"מ לפחות, מרותך - אם לא מצויין אחרת בתוכניות.

19.15.   גילוון  וצביעה אלמנטי פלדה -ראה מפרט נספח א